|  |
| --- |
| **주간 업무 보고** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **팀명** | **실시사항 (10.15~10.19)** | **예정사항(10.22~10.26)** |
| **시스템팀** | ● 성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정  - 우선순위 조정으로 보류  √ 자산관리 페이지 & 조회용 봇 개선(10/15 ~ 10/18)  - CAIS V 1.6.4 배포 완료  - 분당 IPAM 연동  - 분당 자산 현행화 작업  - CAIS Bot V 0.8.9.2 배포 완료  - 명령어 기능 개선  √ O/S Initalizing Script 자동화 작업(10/15 ~ 18)  - 이전 AutoScript 현행화 작업  - 미사용 내용 삭제 및 테스트 완료  ● 외부 공격시도 IP 차단(계속)  - 보안팀에서 주기적으로 요청하는 공격시도 IP에 대해 차단 설정 완료  ● 파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정  ● API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인  ● 싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속)  √ 싸이 모바일 웹 공용 이미지 서버 배포 구성  √ 티머니 도메인 설정 ( tmoneylog.newsque.net)  √ 싸이클럽 스케치 게시판 스토리지 공유 폴더 생성  - 2025년까지 생성 완료  √ 입.퇴사자 계정 및 프로젝트 관리  - AD, VPN, MAIL, JIRA, SCM  √ 성수 idc 업무  - Cydata-N04, CyDB-DUMP02 디스크 교체  - cloudera-04 서버 i/o 에러 발생으로 인한 재부팅 진행  ● Grafana 모니터링 구축  - 구축 관련 리뷰  - 구축, 연동작업 내용 및 구성도 작성  - 메인 대시보드 내 cyworld, newsQ 서비스 트리거 리스트 통합  - NewsQ 서비스 Xen-Host 서버 전체 추가 등록  - NewsQ 서비스 네트워크 트래픽 전체수집 및 트리거 등록  √ 타임라인 DB  \* 스토리지 모니터링을 위한 원격 관리 툴 설치  - xenserver 내 windows 서버 생성  - Dell storage management 설치  - ownership 관련 error 해결  - 분당 메일서버 구축  - Dell storage management 메일서버 등록 후 발송테스트  \* 타임라인 DB 오라클 설치를 위한 vnc 설치지원  √ CyWeb 배포지원  √ CIS 운영툴 PRD 배포지원 | ● 성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리  - 스위치별 사용 포트 여부 확인 및 IP<->Hostname Convert  - 작업 진행  ● 파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정  ● API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인  ● 싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속)  ● 타임라인 DB 이중화 작업  - 데이터기술팀에서 작업후 cluster 작업(10/29~)  ● Grafana 모니터링 구축  - 구축 관련 리뷰  - 구축, 연동작업 내용 및 구성도 작성  - 메인 대시보드 내 cyworld, newsQ 서비스 트리거 리스트 통합  - NewsQ 서비스 Xen-Host 서버 전체 추가 등록  - NewsQ 서비스 네트워크 트래픽 전체수집 및 트리거 등록 |

◆ 계획, √ 완료(Completed), ◇연기,미진사항(Forwarded), X 취소(Deleted),

※ ○○○대리,위임(Delegeted), ● 진행중(in Process), \_ 추가실적, ◎ 기타