|  |
| --- |
| **주간 업무 보고** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **팀명** | **실시사항 (10.29~11.02)** | **예정사항(11.05~11.09)** |
| **시스템팀** | ● LMS 시스템 개발 기획 및 구성  - Elasticsearch + Logstash + Kibana + Elastalert 설정 및 연동 완료  - 서버 Syslog 설정 및 연동 완료  - Syslog 키워드 알림 설정완료(Telegram)  - Application Log 사용방안 기획 中  ● PMS 시스템 개발 기획 및 구성  - Spacewalk 설치 및 기본 설정 완료  - Repositary Sync 완료  - Agent 등록 및 Package 설치, Remote command 테스트 완료  - Agent Install script 작성 및 배포 예정  √ CAIS Bot Redis 모니터링 추가  - Redis 모니터링 로직 추가 및 명령어 추가 완료  ● 파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정  ● API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인  ● 싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속)  √ 성수 idc 업무  - cyv6ilm3-17, CyNEO-XH11, CyNEO-DBK6, CyPDF-DATA,  musicph-int02, CyNEO-DBK10 디스크 교체  - 싸이BGM 저장소 서버 신규구축  √ Grafana 모니터링 구축  - 서버 자산등록  - NewsQ, Cyworld zabbix server 대시보드 생성 및 metric 등록  ◇ TCP connection 체크방식 확인  √ cyworld zabbix  - auto registration 기능 등록 후 NewsQ 서비스 추가 된 host 이관  √ NewsQ zabbix  - 서버 자산등록  - NewsQ Redis 서버 상태체크를 위한 로그 알림 추가  - syslog 설정 값 일괄적용을 위한 NewsQ 서버리스트 추출  √ Cy WEB 배포지원 (PBL-165)  ● ISMS 대응(계속) | ● LMS 시스템 개발 기획 및 구성  - Application Log 사용방안 기획  ● PMS 시스템 개발 기획 및 구성  - Agent Install script 작성 및 배포 예정  ● 파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정  ● API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인  ● 싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속)  ● Grafana 모니터링 고도화  - TCP connection 체크방식 확인  ● ISMS 대응(계속)  ● TIMELINE DB 이중화(계속) |

◆ 계획, √ 완료(Completed), ◇연기,미진사항(Forwarded), X 취소(Deleted),

※ ○○○대리,위임(Delegeted), ● 진행중(in Process), \_ 추가실적, ◎ 기타