|  |
| --- |
| **주간 업무 보고** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **팀명** | **실시사항 (11.05~11.09)** | **예정사항(11.12~11.16)** |
| **시스템팀** | √ 성수 idc 업무  - ncyv4ilm1-01 디스크 교체  - ISMS 인증 준비를 위한 출입대장 작성 및 배치  - 싸이월드 wiki 신규서버 구축  - minihompi-bk01 서버 파워2개 교체  - cy-musicdbs1 서버 커널패닉으로 인한 재부팅 진행  √ 분당 idc 업무  - 타임라인DB 스토리지 매니지서버 네트워크 점검  - encoder-win 서버 4대 회수  √ 싸이BGM 신규 저장소 서버 볼륨셋 재변경 및 NFS 구축  ● Grafana 모니터링 구축    ● 그룹별 네트워크 트래픽 점검을 위한 metric 설정  ◇ TCP connection 체크방식 확인)  ● LMS 시스템 개발 기획 및 구성  - Application Log 서버 신규 설치 예정  ● PMS 시스템 개발 기획 및 구성  - Agent Install script 작성 완료  - Client 배포 준비  √ CAIS Bot 업데이트  - 명령어 사용 방식 변경(Argument -> Conversation)  - Flood limit를 회피하기 위한 메시지 전송 축약(inline Keyboard+Pagination 방식으로 변경)  - Restrict access Wrapper 변경  ● 파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정  ● API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인  ● 싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속)  ● SSL 인증서 품의 및 구매  - newsque.net ssl 인증서 품의  ● ISMS 대응  - 장애 보고서 작성  - 재해복구 훈련 계획서 및 결과서 작성  ● 하드웨어 구입  - 서버용 메모리 구매 품의 | ● Grafana 모니터링 고도화  ● 그룹별 네트워크 트래픽 점검을 위한 metric 설정  ◇ TCP connection 체크방식 확인)  ● LMS 시스템 개발 기획 및 구성  - Application Log 서버 신규 설치 예정  ● PMS 시스템 개발 기획 및 구성  - Agent Install script 작성 완료  - Client 배포 준비  ● CAIS Bot 업데이트  - 명령어 사용 방식 변경(Argument -> Conversation)  - Flood limit를 회피하기 위한 메시지 전송 축약(inline Keyboard+Pagination 방식으로 변경)  - Elastalert 키워드 Add/Delete 명령어 추가  ● 파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정  ● API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인  ● 싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속)  ● SSL 인증서 교체 작업  - newsque.net ssl 인증서 교체 |

◆ 계획, √ 완료(Completed), ◇연기,미진사항(Forwarded), X 취소(Deleted),

※ ○○○대리,위임(Delegeted), ● 진행중(in Process), \_ 추가실적, ◎ 기타