|  |
| --- |
| **주간 업무 보고** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **팀명** | **실시사항 (11.19~11.23)** | **예정사항(11.26~11.30)** |
| **시스템팀** | ● ISMS 대응  √ 성수 idc 업무  - Cyvbk03-02, music-file03 디스크 교체  - music-file03 OS 재설치 및 raid controller 드라이브 설치  - music-file02 볼륨 크래쉬로 인한 볼륨 재구성  - ISMS 대응을 위한 DB접근제어(proxy) 서버 구축  > S/W 설치를 위한 추가 지원  √ 싸이 신규 레드마인 서버 추가 작업  - LDAP 적용  - 구축 후 스냅샷 생성  - 부서 내 사용할 레드마인 서버 구축  ● Grafana 모니터링 고도화  √ 그룹별 네트워크 트래픽 점검을 위한 metric 설정 (1차 완료)  ● TCP connection 체크방식 확인  > scouter 데이터 연동  √ host 대시보드 생성  ● LMS 시스템 개발 기획 및 구성  - Windows Security 로그 수집 테스트 완료  - Scale-Up을 위해 신규 서버 설치 및 Cluster 구성 진행  √ LMS 시스템 설정  - SearchGuard Plugin을 통해 ELK Authentication Configuration  - Logstash, Kibana, Elastalert내 ElasticSearch Authentication 설정  - Syslog dashboard Visualizing 작업  √ PMS 시스템 개발 기획 및 구성  - CyHOME DB 개별 배포  √ CAIS Bot/ Keyword 명령어 추가  - Elastalert 키워드 Add/Delete/LIST 명령어 추가 완료  X CAIS Bot/ Keyword 명령어 업데이트  - Zabbix 알림 수신만 받지 않기 위해 봇 대화 로직 업데이트 예정  ● 파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정  ● API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인  ● 싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속)  √ Music-File03(뮤직 음원 파일서버) OS Disk Fault  - Disk 교체 및 OS 재설치(Win2012R2) 후 서비스 투입  ● Music-File02(뮤직 음원 파일서버) Data Volume Fault  - Raid 재구성 후 File 복사 진행 중  √ 입.퇴사자 계정 및 프로젝트 관리  - AD, VPN, MAIL, JIRA, SCM | ● Grafana 모니터링 고도화  ● TCP connection 체크방식 확인  > scouter 데이터 연동작업  > Dashboard 내 panel 구성 계획  ● LMS 시스템 개발 기획 및 구성  - 신규 서버 3대 설치  - ElasticSearch Cluster Setup  - Old ElasticSearch Data Migration  ● 파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정  ● API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인  ● 싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속)  ● 타임라인 디비 이중화  - Cluster 테스트 |

◆ 계획, √ 완료(Completed), ◇연기,미진사항(Forwarded), X 취소(Deleted),

※ ○○○대리,위임(Delegeted), ● 진행중(in Process), \_ 추가실적, ◎ 기타