|  |
| --- |
| **주간 업무 보고** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **팀명** | **실시사항 (12.31~01.04)** | **예정사항(01.07~01.11)** |
| **시스템팀** | ● Grafana 모니터링 고도화  ● scouter 연동한 Dashboard 내 panel 수정  √ TPS 수치 추가  √ Recent user 수치 추가  ● Active service 수치 추가  ● Established 수치 추가  √ 입.퇴사자 계정 및 프로젝트 관리  - AD, VPN, MAIL, JIRA, SCM  ● ISMS 인증심사 결함조치 진행  ● LMS 시스템 고도화  ● 파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정  ● API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인  ● 싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속)  ● 싸이월드 방명록 구축 회의 | ● Grafana 모니터링 고도화  ● scouter 연동한 Dashboard 내 panel 수정  ● Active service 수치 추가  ● Established 수치 추가  ● ISMS 인증심사 결함조치 진행  ● CAIS 고도화 진행  ● 파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정  ● API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인  ● 싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속) |

◆ 계획, √ 완료(Completed), ◇연기,미진사항(Forwarded), X 취소(Deleted),

※ ○○○대리,위임(Delegeted), ● 진행중(in Process), \_ 추가실적, ◎ 기타