|  |
| --- |
| **주간 업무 보고** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **팀명** | **실시사항 (01.21~01.25)** | **예정사항(01.28~02.01)** |
| **시스템팀** | √ 뉴스큐 서비스 중지 작업  ● ISMS 인증심사 결함조치 진행  ● CAIS 고도화 진행  ● CAIS Bot 알림 수집/발송 변경 로직 변경  ● 파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정  ● API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인  ● 싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속)  √ 싸이 방명록 PRD DB 설치 ( 3EA )  - System Spec ( NX-1008, Ram 32G, /data 500G, /Backup 900G)  - Server Mount 환경 정리  - Network Cable 포설(Network Bonding 구성)  - OS 설치 ( CentOS6.8\_64Bit)  - Server Rack Mount 및 자산 Update  √ H/W Fault 장애 처리  √ 입.퇴사자 계정 관리 및 프로젝트 관리  - AD, VPN, MAIL, JIRA, SCM | ● ISMS 인증심사 결함조치 진행  ● CAIS 고도화 진행  ● CAIS Bot 알림 수집/발송 변경 로직 변경  ● 파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정  ● API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인  ● 싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속) |

◆ 계획, √ 완료(Completed), ◇연기,미진사항(Forwarded), X 취소(Deleted),

※ ○○○대리,위임(Delegeted), ● 진행중(in Process), \_ 추가실적, ◎ 기타