|  |
| --- |
| **시스템팀 주간 업무 보고** |

시스템팀

2017. 11. 03

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **실시사항 (10/30 ~ 11/03)** | **예정사항 (11/06 ~ 11/10)** |
| 시스템팀 | * NewsQ Cloud 시스템 구축 20EA (11/02) * XenServer OS 설치 * NewsQ Dedicate 서버 설치 6EA(11/01) * HP 엔지니어와 작업 * NewsUser DB 설치 3ea(M,S1,S2) (11/02) * mariadb-5.5.50(replication) * NewsQ DB 설치 3EA(M,S1,S2)(11/02) * mariadb-5.5.50(replication) * Redis 설치 3EA(M,S1,S2)(11/03) * redis master 1ea, slave 2ea replication * NewsQ PRD 시스템 구성 ~(11/10) * API, CMS, Member, UPLOAD, Image, Thumbnail, Guest 구성 * 컴즈 사설통신 ACL 요청 (11/02) * 싸이멤버 -> 도토리조회 80Port * FTP Passive 시스템 구축 (10/31) * FTP 계정 생성 ( 11/02) * 일간스포츠, 포브스코리아, 에스콰이어, 코스모폴리탄, 여성중앙, 바자코리아, 데일리라이프 * 성수 IDC H/W Fault 교체 작업 ~(11/02) | * NewsQ PRD 시스템 구성 * NewsQ 서비스 구성도 정리 * NewsQ RACK 실장도 작성 * Redis 구축   -Sentinel을 이용한 HA 구성 |
| QA팀 |  |  |
|  |  |  |