|  |
| --- |
| **시스템팀 주간 업무 보고** |

시스템팀

2017. 11. 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **실시사항 (11/06 ~ 11/10)** | **예정사항 (11/13 ~ 11/17)** |
| 시스템팀 | * NewsQ PRD 시스템 구성 ~(11/10) * API\* 10, CMS\* 2, Oauth\* 4, UPLOAD\*3, Image\* 4, Thumbnail\* 4, File\_server\* 2, 검색\* 2, www\*4, Oauth\* 6 Guest 구성 * 추천 시스템 구성\*6 (broker\*1, Hadoop\*5)) * DB\*6(newsQ\*3, newsuser\*3) * Redis 구성 (redis\*3, redis sentinel\*3) * FTP 계정 생성 ( 11/07) * 한국일보, 우먼센스, 리빙센스, 베스트베이비, 나일론, 그라지아 * 성수 IDC H/W Fault 교체 작업 ~(11/10) | * NewsQ PRD 시스템 구성 ~(11/17) |
|  |  |  |