|  |
| --- |
| **연구소 주간 업무 보고** |

시스템실

2017. 11. 24

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **실시사항 (11/13 ~ 11/17)** | **예정사항 (11/20 ~ 11/24)** |
| 시스템팀 | * 통합 관리 시스템(엔키아) 설치 ~(11/24) * NewsQ 통합 관리 시스템 에이전트 설치 * Cygift-NDB Raid Controller 교체(기획팀과 협의 필요) * NewsQ PRD 시스템 모니터링 * NewsQ 시스템 구성도 작성(~12/22) * CyGfit-NDB 컨트롤러 교체 (~11/23) * NewsQ FTP Backup 서버 구축 2EA (~11/23) * FTP 계정 생성 ( 11/24) * 이데일리, 해피팻, 뉴스1, 코메디닷컴 * 성수 IDC H/W Fault 교체 작업 ~(11/24) | * NewsQ 백업 파일 서버 구축 ( ~11/30) * NewsQ Cloud System 구축 10EA ( ~12/01) * QC용 추천시스템(Hadoop)구축 |
|  |  |  |