|  |
| --- |
| **시스템팀 주간 업무 보고** |

시스템팀

2017. 12. 22

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **실시사항 (12/18 ~ 12/22)** | **예정사항 (12/26 ~ 12/29)** |
| 시스템팀 | * NewsQ Batch Server 구축( ~12/18) * NewsQ 서비스 운영 매뉴얼 작성 ( ~12/21) * 싸이월드 서버 스토리지 구매 품의 진행 (~12/21) * Cyworld App 상세보기 Bottleneck 원인 파악 후 조치 (~12/20) * 입.퇴사자 계정 및 프로젝트 관리 * AD, VPN, MAIL, JIRA, SCM * H/W 장애 파트 교체 및 서버 장애 처리 ~(12/22) | * 분당 IDC 서버 스토리지 증설(~12/29) |
|  |  |  |