|  |
| --- |
| **시스템팀 주간 업무 보고** |

시스템팀

2017. 1. 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **실시사항 (1/8 ~ 1/12)** | **예정사항 (1/15 ~ 1/19)** |
| 시스템팀 | * Cyworld 썸네일 서버 설치 2대 (~1/10) * Cyworld 사진첩 스토리지 재구성 (1/11) * 2번 Set Backup server * OS Disk Fault , SAS 146 Raid1 재구성 * FTP 계정 생성 ( 1/9) * 경향 신문 * H/W 장애 파트 교체 및 서버 장애 처리 ~(1/12) * 입.퇴사자 계정 및 프로젝트 관리 * AD, VPN, MAIL, JIRA, SCM * 브로커 서버 Cluster 구성(~1/11) * Xen OS 설치 및 guestos 환경 구성 * Kafka/zookeeper 설치 및 환경설정 * Upload(upload.airlive.com) 서버 증설 (~1/12) * Xen OS 설치 및 환경 구성 * JDK, Tomcat 설치 및 환경 구성 * 분당IDC 모니터링을 위한 Zabbix 구성(~1/31) * OS 설치 및 환경 구성(1/12) | Cyworld Home DB 장애 서버 대체 장비 확인 및 교체 진행 ( ~1/20 )   * Cyworld 사진첩 스토리지 OS 재설치(~1/18) * 2번 Set Main OS Disk Fail * H/W 장애 파트 교체 및 서버 장애 처리 ~(1/19) * 사용자 검색 시스템 구축(~1/31) * 분당 kticc 시스템 정리 * 키맨 변경, 라벨링, 패스워드변경, ip정리, 서버사용유무 파악, 청소(~1/19) * 모니터링을 위한 Zabbix 구성(~1/31) * Zabbix 설치 및 Agent 환경 구성(1/19) |
|  |