|  |
| --- |
| **시스템팀 주간 업무 보고** |

시스템팀

2017. 1. 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **실시사항 (1/15 ~ 1/19)** | **예정사항 (1/22 ~ 1/26)** |
| 시스템팀 | * 싸이 사용자검색 솔루션 구축 (~1/26) * DEV 서버 설치 완료 3EA * Kafka, Consumer 설치 완료 5EA * Cyworld 사진첩 스토리지 재구성 (1/17) * 2번 Set Active Server * OS Disk Fault , SAS 146 Raid1 재구성 * FTP 계정 생성 ( 1/15) * 싱글즈, 메종, 마리끌레르 * H/W 장애 파트 교체 및 서버 장애 처리 ~(1/19) * 입.퇴사자 계정 및 프로젝트 관리 * AD, VPN, MAIL, JIRA, SCM * 사람찾기 kafka 구성(~1/19) * Kafka/zookeeper 설치 및 환경설정 * Upload(upload.airlive.com) 서버 증설 (~1/19) * Xen OS 설치 및 환경 구성 * 서버 Memory/Disk 추가 증설 * 분당IDC 모니터링을 위한 Zabbix 구성(~1/31) * Zabbix Server 설치 환경 구성(1/19) * Facechat 서버 구성 (~1/19) * Xen OS 설치 및 환경 구성 * 서버 Memory/Disk 추가 증설 * 뉴스큐 장애 대응 절차서 작성 (~1/19) * 장애 비상 대책 절차, 비상연락망, 장애유형별 조치방안등 작성 및 검토 * Upload server 배포 * Cloudera 재설치 및 테스트 (1/17) * 썸네일 서버 구축 * Varnish 서버 구축 | * Cyworld Home DB 장애 서버 대체 장비 확인 및 교체 진행 ( ~1/30 ) * 싸이 사용자검색 솔루션 구축 (~1/26) * H/W 장애 파트 교체 및 서버 장애 처리 ~(1/26) * 분당 kticc 시스템 정리 * 키맨 변경, 라벨링, 패스워드변경, ip정리, 서버사용유무 파악, 청소(~1/19) * 모니터링을 위한 Zabbix 구성(~1/31) * Zabbix Agent 설치 환경 구성(1/26) |
|  |  |  |