|  |
| --- |
| **시스템팀 주간 업무 보고** |

시스템팀

2018. 3. 23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **실시사항 (3/19 ~ 3/23)** | **예정사항 (3/26 ~ 3/30)** | |
| 시스템팀 | |  분당IDC 스위치 운용 현황 파악(3/19)  - non-management 스위치 Port 연결 확인  - 원격 미연결 스위치 콘솔 접속 및 연결 확인 - 유휴 스위치 사용 가능 여부 확인(총 10대/고장: 6대 사용 가능: 4대)   분당IDC 스위치 Port map 작성(3/19 ~)  - Public Network 스위치 Port-map 작성 완료  - Private Network 스위치 Port-map 작성 中   분당IDC 스위치 인증서버(Radius) 구축(3/21) - Radius Container 설치 및 설정  - Alteon 스위치 Radius 인증 설정, 이외 Tacacs 미지원 스위치 설정 예정   분당IDC Lucy 서버 재설치 진행(3/19 ~ 3/20) - Lucy 1~5 재설치 진행 및 VM 복구  - 선 작업 완료 후 Lucy 6 ~ 10 서비스 중단 -> 5대 유휴 서버로 전환   성수IDC 네트워크 구성 확인(3/19 ~)  - 뉴스Que 시스템에 대한 네트워크 구성 확인 - 전체 네트워크 구성도 작성  - 스위치별 Port-map 작성   Switch Configuration Magement 구축(3/15 ~) - rConfig 외에 다른 Solution Searching   싸이채팅방(LUCY) VM 10대 재설치 (3/19)  - Xen Host 서버 재설치 후 VM export & import 처리   CentOS7 Yum repository Update ~(3/21)   대량메일(넷퍼시) 마이그레이션 품의 진행 (3/22)   싸이 클럽 시스템 보안 업데이트 진행 ~(3/23)   멀웨어 노출 시스템 긴급 점검 (3/19~ )  - 대상 시스템 OS 재설치 및 환경 구성(Lucy01~05)   분당 IDC 장애 조치 (~3/23)  - DISK Fault 교체 및 Rebuild(Filer2,10,17)   분당IDC 모니터링을 위한 Zabbix 구성(~3/23)  - NFS 모니터링 스크립트 작성 진행중   PHP composer 설치(3/23)  - 뉴스큐 (www 서버) PHP composer 설치 지원   [SpagoBI를 이용한 POC 환경 오류 해결](http://jira.airelive.com:8080/browse/SRQ-615) (3/21)  - mysql characterset 변경   뉴스큐 database및 data 백업 변경 (3/21)  - 오전 11시 -> 12시 15분으로 변경   5년 계획(장비) (3/22)  - MAU기반으로 5년 예상비용 산출 |  Switch Configuration Magement 구축(3/15 ~)  - rConfig 외에 다른 Solution Searching   분당IDC 스위치 Port map 작성(3/19 ~)  - Private Network 스위치 Port-map 작성   성수IDC 네트워크 구성 확인(3/19 ~)  - 뉴스Que 시스템에 대한 네트워크 구성 확인  - 전체 네트워크 구성도 작성  - 스위치별 Port-map 작성   성수IDC 대량메일 서버 재설치(3/26 ~ 3/30)   성수IDC 물리적 네트워크 구성 확인(3/26 ~ 3/30)   대량메일 시스템 구성 ~(3/30)   Windows KMS 서버 구성 ~(3/30)   싸이메인웹 보안 패치 진행 ~(3/30)   분당IDC 모니터링을 위한 Zabbix 구성(~3/26)  - JMS, NFS 모니터링 환경 구축   분당 IDC 장애 조치 (~3/30)  - DISK Fault 교체 및 Rebuild   멀웨어 노출 시스템 긴급 점검 (3/26~ )  - 대상 시스템 OS 재설치 및 환경 구성(Lucy06~10) |