|  |
| --- |
| **시스템팀 주간 업무 보고** |

시스템팀

2018. 4 06

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **실시사항 (4/2 ~ 4/6)** | **예정사항 (4/9 ~ 4/13)** | |
| 시스템팀 | |  분당IDC 네트워크 구성도 업데이트(4/2)   성수IDC 네트워크 구성 확인(3/19 ~)  - 전체 네트워크 구성도 작성 中  - 동작중인 스위치 리스트 재확인 및 리스트 작성  - 스위치별 신규 NMS 접근을 위한 ACL 설정   성수IDC 물리적 네트워크 구성 확인(3/26 ~ )  - 구성도 작성 완료 후 물리적 장비 확인 예정   성수IDC NMS 신규서버 설정(4/2 ~ )  - 구성도 작성 완료 후 설정 예정   IP, Switch Port 정보 통합을 위한 페이지 구성(4/2)  - Confluence에 분당 네트워크 정보 통합 정리   대량메일 시스템 구성/동작 파악 및 데이터 복원(4/3 ~ 4/5)   싸이 웹서버 Bizclient 설치 및 SNAT 설정(4/5)   대량메일(넷퍼시) 발송 차단 이슈 원인 분석 (3/30)  - 대량메일,실시간메일 서버 DB서버 이관으로 인한 이슈 발생  - KISA 화이트 도메인 등록 및 DNS 서버 SPF 정보 변경  - 메일서버 로그분석 및 KISA측에 문의 진행중   어플리케이션 감시 시스템 구축(~5/30)  - 구성회의, 구성도 작성  - 시스템 OS 설치 및 환경 구성, ELK등 Application 설치 및 환경구성   Windows KMS 서버 구성 ~(4/5)  - Windows 2012 STD KMS Key 등록 후 Client 재 등록 처리   입.퇴사자 계정 및 프로젝트 관리  - AD, VPN, MAIL, JIRA, SCM   H/W 장애 파트 교체 및 서버 장애 처리 ~(4/6) |  시스템 장비 재물 조사  - 분당IDC, 성수IDC 시스템 재물조사   성수IDC 네트워크 구성 확인(3/19 ~)  - 전체 네트워크 구성도 작성 中   성수IDC 물리적 네트워크 구성 확인(3/26 ~ )   성수IDC NMS 신규서버 설정(4/2 ~ )  - 구성도 작성 완료 후 설정 예정   성수IDC 네트워크 관련 시스템 설정 파악(4/2 ~ )  - 스위치별 ACL 설정 현황 확인  - L4 스위치 SLB 설정 현황 확인   분당 IDC 장애 조치 (~4/13)  - DISK Fault 교체 및 Rebuild   데코앤이 시스템 파악   어플리케이션 감시 시스템 구축(~5/30)  - 구성도 작성 |