|  |
| --- |
| 시스템팀 주간 업무 보고 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 실시사항 (4/9 ~ 4/13) | 예정사항 (4/16 ~ 4/20) |
| 시스템팀 |  어플리케이션 감시 시스템 구축(~5/30)  -구성도 작성   데코앤이 시스템 파악   성수IDC 네트워크 구성 확인(3/19 ~)  - 전체 네트워크 구성도 작성 中  - N\_Cy Zone제외 작성 완료   성수IDC 물리적 네트워크 구성 확인(3/26 ~ )   성수IDC NMS 신규서버 설정(4/2 ~ )  - 구성도 작성 완료 후 설정 예정   성수IDC 네트워크 관련 시스템 설정 파악(4/2 ~ )  - 스위치별 ACL 설정 현황 확인 中  - L4 스위치 SLB 설정 현황 확인 中  - Source NAT 처리 Flow 확인   싸이 로그인 장애 관련(4/13)  - 분당IDC F/W, L2 ~ L4 스위치 이상 유무 점검 -> 특이사항 없음  - 성수IDC B/B ~ W/G 스위치 이상 유무 점검 -> 특이사항 없음   싸이 공통 이미지, 커버 스토르 배포 시스템 신규 구축  - Windows 2012 R2 Hyper-V 구성   싸이 CS 관리 시스템 구축  - 게시글블라인드, 헬프데스크, 싸이북, 클럽 백오피스 용도   입.퇴사자 계정 및 프로젝트 관리  - AD, VPN, MAIL, JIRA, SCM   H/W 장애 파트 교체 및 서버 장애 처리 ~(4/13)   bo.cyworld.com DB서버 구성 (4/9)  - 시스템 OS 설치, CMS DB 이관 설치 완료   대량메일 발송 시스템 점검 (4/9)  - KISA RBL 모니터링 및 해외 RBL사이트 블랙리스트 등재 확인  - 대량메일 발송대상자 필터를 위한 협의 (No user, No Service등) |  어플리케이션 감시 시스템 구축(~5/30)  -구성도 작성   시스템 장비 재물 조사  - 분당IDC, 성수IDC 시스템 재물조사   네트워크 관련 소모품 품의  - 네트워크 케이블, RJ-45, 랜테스트, 케이블 타이   성수IDC 물리적 네트워크 구성 확인(3/26 ~ )   성수IDC NMS 신규서버 설정(4/2 ~ )  - NMS 설치 및 L2 ~ L4 스위치 99대 설정예정  - Rancid 통합 후 Config Differ 설치 예정     성수IDC 네트워크 관련 시스템 설정 파악(4/2 ~ )  - 스위치별 ACL 설정 현황 확인 中  - L4 스위치 SLB 설정 현황 확인 中   싸이월드 시스템 현황 문서 UPDATE (~4/27)   Windows Server 보안 패치 진행 (~4/20)   어플리케이션 관제 시스템 구축 (4/16~ )  - 시스템 OS 설치 및 환경 구성, ELK등 Application 설치 및 환경구성   분당 IDC 장애 조치 (~4/20) |
| 이슈 사항 | NewsQ 추천시스템  분당 IDC 전력 사용량 관련  분당 IDC 전체 시스템 이중화 | |
| 비고 |  | |