|  |
| --- |
| 시스템팀 주간 업무 보고 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **실시사항 (4/23 ~ 4/27)** | **예정사항 (4/30 ~ 5/4)** |
| 시스템팀 | )  싸이월드 앱 서비스 지연 현상 (4/23)  - 싸이월드 앱 서비스의 지연 현상 발생  - 싸이홈 MDB102 CPU Load 일시 상승 -> 하락 후 서비스 정상으로 돌아옴  - 싸이홈 DB MDB102, MDB106으로 인해 서비스 지연 발생으로 보임   성수IDC 싸이홈 MDB106 장애(4/24)  - MDB106 서비스 OFF, SDB106을 Master로 승격  - 약 열흘간, Replication이 정상적으로 동작하지 않아 승격 후 일부 데이터 유실  - 서의석 파트장 -> MDB에서 누락데이터 추출 후 복구 완료   성수IDC MDB102, MDB106 신규 서버 설치 (4/24)  - MDB102, MDB106용 신규 서버 설치 완료  - 유휴 서버 NX-1008 장비 사용하여 신규 구성   분당IDC L2 스위치 장애(4/25)  - (새벽)L2 스위치 H/W 장애로 인해 교체 작업 진행  - 장비 교체 후, 서비스 복구 완료   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리   싸이홈DB 서버 장애 대응 (4/23~24)  - 대상 : CyNEO-MDB106  - MDB106 서버 Raid Controller 불량으로 시스템 Hang 발생  - SDB106을 Master로 변경하여 서비스 정상화   분당 L2 S/W 장애 대응 (4/25)  - L2 스위치 Fault 발생하여 긴급 장비 교체  - 스위치 연관 시스템 점검 및 서비스 재기동  - 동영상 서비스 점검 및 모니터링   cyw.do 도메인 서비스 연장 (4/26)  - 단축 도메인 (cyw.do)의 만기일(2018/05/01)로 인한 연장 요청 (1년)   알림 발송 시스템 구축 (공지/이벤트 전용)  - Xen Host 1대 설치 후 VM2 할당  - 내부 VIP 설정 및 외부 통신 NAT 설정   H/W 장애 파트 교체 및 서버 장애 처리 ~(4/27)   네트워크 관련 소모품 구매  - 네트워크 케이블, RJ-45, 랜테스트 타이 |  분당 IDC 장애 조치 (~5/4)  - DISK Fault 교체 및 Rebuild   싸이월드 이벤트 대응 모니터링 강화 (4/23~)  - 서버 리소스 및 네트워크 트래픽등 가용성 점검 및 대응   성수IDC 물리적 네트워크 구성 확인(3/26 ~ )  - 2차 확인 예정(스위치별 상세 랙 위치 확인 및 업데이트)   신규 채팅시스템 테스트 환경 구축(4/23 ~ )  - 구성에 따른 서버 신규 설치  - 신규 설치 예정 수량: 총 Physical Host 19   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리   어플리케이션 감시 시스템 구축(~5/30)  -구성도 작성   시스템 장비 재물 조사  - 분당IDC, 성수IDC 시스템 재물조사   MDB102 MDB106 mariaDB 설치 |
| 이슈 사항 | NewsQ 추천시스템  분당 IDC 전력 사용량 관련  분당 IDC 전체 시스템 이중화 - 서버나 네트웍 장비중 한대만 장애가 나더라도 모두 장애.  cyNEO-MDB 설계 검토 필요. - 20대의 MDB중 한대만 장애나도 전체 장애. | |
| 비고 |  | |