|  |
| --- |
| 시스템팀 주간 업무 보고 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **실시사항 (4/30 ~ 5/5)** | **예정사항 (5/7 ~ 5/11)** |
| 시스템팀 |  싸이월드 앱 서비스 지연 현상 (4/30 ~ 5/2)  - 싸이월드 앱 서비스의 간헐적 지연 현상 발생  - 서버 서비스별 점검 진행  - Hazelcast(캐시 서비스)의 문제로 인한 API 처리 지연 현상 발생  - Hazelcast 서비스 복구 후 앱 서비스 지연 해소   싸이월드 서비스 모니터링(4/30 ~ 5/4)  - 지속 서비스 모니터링 中  - Jennifer Trial 운용 중, 차주 Scouter(Opensouce)를 통한 모니터링 테스트 예정   임시 Application 모니터링 구축 테스트(5/4 ~)  - Telegraf + InfluxDB + Grafana를 통한 서비스별 모니터링 테스트   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리   시스템팀 발생비용 정리 |  성수IDC 물리적 네트워크 구성 확인(3/26 ~ )  - 2차 확인 예정(스위치별 상세 랙 위치 확인 및 업데이트)   신규 채팅시스템 테스트 환경 구축(4/23 ~ )  - 구성에 따른 서버 신규 설치  - 신규 설치 예정 수량: 총 Physical Host 19   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리   임시 Application 모니터링 구축 테스트(5/4 ~)  - Telegraf + InfluxDB + Grafana를 통한 서비스별 모니터링 테스트   싸이 홈DB Slave DB 재구성 작업(5/8)  - Fail된 홈DB 106 Slave 재구성 작업  - 현재 Master DB 일시중지 후, Slave로 데이터 복사 후 Replication 재구성  - 작업 간 서비스가 일부 지장이 생겨 새벽(AM 04 ~)에 진행  - 작업 완료 후 서비스 모니터링 진행 |
| 이슈 사항 | NewsQ 추천시스템  분당 IDC 전력 사용량 관련  분당 IDC 전체 시스템 이중화 - 서버나 네트웍 장비중 한대만 장애가 나더라도 모두 장애.  cyNEO-MDB 설계 검토 필요. - 20대의 MDB중 한대만 장애나도 전체 장애. | |
| 비고 | 권현진 - 5월 9일 10일 휴가 | |