|  |
| --- |
| 시스템팀 주간 업무 보고 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **실시사항 (5/28 ~ 6/1)** | **예정사항 (6/4 ~ 6/8)** |
| 시스템팀 |  신규 채팅시스템 테스트 환경 구축(4/23 ~ )  - 원격 접속 불가 서버 2대 IDC방문하여 조치 완료  - VM Guest 생성 및 IP할당 완료   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정   TICK Stack을 통한 Application 모니터링 구축(5/4 ~ )  - 성수 Public API/ ActiveService Count에 따른 알림 설정  - 싸이홈 DB 연동 완료 및 대쉬보드 생성, Replication 상태 알림 설정  - 이외에 다른 DB 및 서버들 연동 예정   Scouter Application 성능 모니터링 구축(5/4 ~ )  - 성수, 분당 Scouter Server 설치  - API서버별 모니터링 연동  - Scouter-TICK Stack 연동 및 알림 설정  - Third-Party S/W Paper 연동 및 설정(WEB Base Client)  - Default 계정 설정/ 사용자별 생성 완료   싸이월드 뮤직/BGM 구조 확인(5/24 ~ 25)  - 뮤직 사용을 위한 이전 뮤직/BGM Interface, DB 구조 확인     싸이월드 Application 서비스 모니터링(계속)   분당 IDC 장애 조치 (5/30)  - ORA02 서버 DISK Fault 교체 및 Rebuild   싸이월드 API 서버 성능 분석  - Thread Dump 분석 및 JVM 튜닝을 위한 heap 및 GC 옵션 변경 등 테스트 진행  - JAVA 버그로 인한 Update (1.8.40 → 1.8.172)   (구)싸이썸네일(4EA), (구)대량메일 시스템 6EA 회수 ~(5/31)  - L4 bind 및 Nat Rule 삭제   신규 싸이채팅 시스템 VM 구성(5EA) ~(6/1)  - Front 2ea, Api 2ea, Orchestration 1 설치   싸이월드 - Sk 컴즈 사설 통신 서비스 확인 ~(6/29)  - 회원 I/F, IMS, CIS 서비스 SK 컴즈 연동 확인 및 IP 변경   H/W 장애 파트 교체 및 서버 장애 처리 ~(6/1)   클라우드 관련 미팅  - 베스핀 글로벌 미팅(hybrid 클라우드) |  신규 채팅시스템 테스트 환경 구축(4/23 ~ )  - 원격 접속 불가 서버 2대 IDC방문하여 조치 완료  - VM Guest 생성 및 IP할당 완료   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정   TICK Stack을 통한 Application 모니터링 구축(5/4 ~ )  - 서비스별 Critical 지표에 따른 알림 설정 예정  - 싸이 멤버 DB, WAS 등 서비스 Application 모니터링 연동   API 성능 모니터링(5/28 ~)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인   분당 IDC 장애 조치 (~6/8)  - DISK Fault 교체 및 Rebuild   ORA02 / ORA07 시스템 이중화 방안 수립  - 단일구성된 ORA02/ORA07의 업무연속성을 위한 이중화 계획 |
| 이슈 사항 | - NewsQ 추천시스템  - 분당 IDC 전력 사용량 관련  - 분당 IDC 전체 시스템 이중화 - 서버나 네트웍 장비중 한대만 장애가 나더라도 모두 장애.  - cyNEO-MDB 설계 검토 필요. - 20대의 MDB중 한대만 장애나도 전체 장애.  - EMS 적용 여부 검토, 판단(엔키아, 자빅스)  - OP 구축 검토(operator 위치, 계약 관계 검토) | |
| 비고 |  | |