|  |
| --- |
| 시스템팀 주간 업무 보고 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **실시사항 (6/4 ~ 6/8)** | **예정사항 (6/11 ~ 6/25)** |
| 시스템팀 |  성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정   Scouter Application 성능 모니터링 구축(5/4 ~ )  - 싸이 멤버 API 서버 Agent 설치   API 성능 모니터링(5/28 ~)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인  - 특정 유저의 일촌 목록들에 대한 탈퇴유저 존재 확인 스크립트 작성   싸이월드 뮤직/BGM 구조 확인(6/5)  - 뮤직/BGM DB Insert 후 재생되지 않는 것에 대한 Interface 분석 완료  - 뮤직/BGM 수동 Insert 후 재생 확인   사진첩 서버 Raid Controller 교체(6/4)  - Raid Controller 교체 후 서비스 투입 완료   싸이월드 Application 서비스 모니터링(계속)   싸이월드 - Sk 컴즈 사설 통신 서비스 확인 ~(6/29)  - 회원 I/F, IMS, CIS 서비스 SK 컴즈 연동 확인 및 IP 변경   H/W 장애 파트 교체 및 서버 장애 처리 ~(6/15)  - 사진첩 스토리지, 동영상 스토리지, 싸이홈DB Disk 교체 |  신규 채팅시스템 테스트 환경 구축(4/23 ~ )  - 원격 접속 불가 서버 2대 IDC방문하여 조치 완료  - VM Guest 생성 및 IP할당 완료   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정   TICK Stack을 통한 Application 모니터링 구축(5/4 ~ )  - 서비스별 Critical 지표에 따른 알림 설정 예정  - 싸이 멤버 DB, WAS 등 서비스 Application 모니터링 연동   API 성능 모니터링(5/28 ~)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인   네이버 광고 시간에 따른 서비스 모니터링(6/14)   싸이월드 Application 서비스 모니터링(계속) |
| 이슈 사항 | - NewsQ 추천시스템  - 분당 IDC 전력 사용량 관련  - 분당 IDC 전체 시스템 이중화 - 서버나 네트웍 장비중 한대만 장애가 나더라도 모두 장애.  - cyNEO-MDB 설계 검토 필요. - 20대의 MDB중 한대만 장애나도 전체 장애.  - EMS 적용 여부 검토, 판단(엔키아, 자빅스)  - OP 구축 검토(operator 위치, 계약 관계 검토) | |
| 비고 |  | |