|  |
| --- |
| 시스템팀 주간 업무 보고 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **실시사항 (6/18 ~ 6/22)** | **예정사항 (6/25 ~ 6/29)** |
| 시스템팀 |  성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정  - 우선순위 조정으로 보류   TICK Stack을 통한 Application 모니터링 구축(5/4 ~ )  - 서비스별 Critical 지표에 따른 알림 설정 예정  - 싸이 멤버 DB, WAS 등 서비스 Application 모니터링 연동  - Chronograf 서버 DISK Fail로 재구축 필요 . Alarm의 경우 임시 구축 예정   Scouter Application 성능 모니터링 구축(5/4 ~ )  - 싸이 멤버 API 서버 Agent 설치, Resin Agent 테스트 中   API 성능 모니터링(5/28 ~)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인   싸이 CIS <-> 컴즈 연동간 사설->공인IP 변경건 Deploy (6/18 ~6/22)  - CyMember, CyInterface, IMS, CIS 배포 및 테스트 완료   NMS 마이그레이션 (6/12 ~)  - 기존 Observium에서 LibreNMS로 마이그레이션 완료  - Alert Template 수정 예정   신규 채팅 시스템 S/W 설치 (6/21 ~)  - DB(MariaDB) 신규 설치 후 DB팀으로 전달   네이버 광고 시간에 따른 서비스 모니터링(6/22)  - 15 ~ 18시 서비스 모니터링   파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정   싸이월드 Application 서비스 모니터링(계속)   이벤트 대비 모니터링 강화 (6/22)  - 네이버 광고에 대비한 시스템 및 서비스 모니터링 강화 (6/22 15:00~18:00)  - 6/14일 광고시 평소대비 트래픽 3배이상 증가함.   싸이월드 API 서버 성능 분석  - Thread Dump 분석 및 JVM 튜닝을 위한 heap 및 GC 옵션 변경 등 테스트 진행  - JAVA 버그로 인한 Update (1.8.40 → 1.8.172)  - 대상 : CyAPI 및 OneDegAPI 서버   싸이월드 <-> SK 컴즈 사설 백본 차단에 따른 서비스 연동 확인 ~(6/22)  - 회원 IF, IMS, CIS 서비스 SK 컴즈 연동 확인 및 공인 IP 변경   사무실 시만텍 백신 엔진 업데이트   입.퇴사자 계정 및 프로젝트 관리  - AD, VPN, MAIL, JIRA, SCM |  성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정  - 우선순위 조정으로 보류   TICK Stack을 통한 Application 모니터링 구축(5/4 ~ )  - 서비스별 Critical 지표에 따른 알림 설정 예정  - 싸이 멤버 DB, WAS 등 서비스 Application 모니터링 연동  - Chronograf 서버 DISK Fail로 재구축 예정   Scouter Application 성능 모니터링 구축(5/4 ~ )  - 싸이 멤버 API 서버 Agent 설치, Resin Agent 테스트 中   API 성능 모니터링(5/28 ~)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인   NMS 마이그레이션 (6/12 ~)  - Alert Template 수정 및 테스트   신규 채팅 시스템 S/W 설치 (6/21 ~)   파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정   싸이월드 Application 서비스 모니터링(계속)   분당 IDC 장애 조치 (~6/29)  - DISK Fault 교체 및 Rebuild   ORA02 / ORA07 시스템 이중화 방안 수립  - 단일구성된 ORA02/ORA07의 업무연속성을 위한 이중화 계획   싸이 일촌 서버 증설 ~(6/29)  - 6EA -> 12EA 6대 증설 및 메모리 추가 ( 4G -> 8G )   타임라인 DB 이중화  - 시스템 견적(서버 2, 스토리지 1, 클러스터 소프트웨어) |
| 이슈 사항 | - NewsQ 추천시스템  - 분당 IDC 전력 사용량 관련  - 분당 IDC 전체 시스템 이중화 - 서버나 네트웍 장비중 한대만 장애가 나더라도 모두 장애.  - cyNEO-MDB 설계 검토 필요. - 20대의 MDB중 한대만 장애나도 전체 장애.  - EMS 적용 여부 검토, 판단(엔키아, 자빅스)  - OP 구축 검토(operator 위치, 계약 관계 검토) | |
| 비고 |  | |