|  |
| --- |
| 시스템팀 주간 업무 보고 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **실시사항 (6/25 ~ 6/29)** | 예정사항 (7/2 ~ 7/6) |
| 시스템팀 |  성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정  - 우선순위 조정으로 보류   TICK Stack을 통한 Application 모니터링 구축(5/4 ~ )  - Chronograf 서버 DISK Fail로 재구축 中   Scouter Application 성능 모니터링 구축(5/4 ~ )  - Resin Agent 테스트 中  - Scouter Agent Option 조정/ HTTP, Spring Parameter 노출 설정   API 성능 모니터링(5/28 ~)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인   뉴스큐 NewsUSER Slave DB 추가 (6/27 ~)  - 기존 Slave DB 2대를 뉴스큐 서비스용으로 이전하여 Slave 없는 상황으로, 신규 Slave 설치  - 시스템 설치 정보 DB팀 전달 완료     Onedegree 노드 추가 (6/27 ~)  - 서버 추가 설치 및 서비스 투입 예정   파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정   싸이월드 Application 서비스 모니터링(계속)   ORA02 / ORA07 시스템 이중화 방안 수립  - 단일구성된 ORA02/ORA07의 업무연속성을 위한 이중화 계획   분당 IDC 장애 조치 (~6/29)  - Filer9, Filer10 DISK Fault 교체 및 Rebuild   싸이월드 API 서버 성능 분석  - Thread Dump 분석 및 JVM 튜닝을 위한 heap 및 GC 옵션 변경 등 테스트 진행  - 대상 : CyAPI 및 OneDegAPI 서버 |  성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정  - 우선순위 조정으로 보류   TICK Stack을 통한 Application 모니터링 구축(5/4 ~ )  - Chronograf 서버 DISK Fail로 재구축 中   Scouter Application 성능 모니터링 구축(5/4 ~ )  - Resin Agent 테스트 中  - 서비스별 Agent 추가 가능 서버 확인 및 작업 예정   API 성능 모니터링(5/28 ~)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인   스위치별 Configuration 점검 및 Legacy IP 삭제(7/2 ~)     파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정   싸이월드 Application 서비스 모니터링(계속)   분당 IDC 장애 조치 (~7/6)  - DISK Fault 교체 및 Rebuild   ORA02 / ORA07 시스템 이중화 방안 수립  - 단일구성된 ORA02/ORA07의 업무연속성을 위한 이중화 계획   분당 IDC 시스템 보안 강화  - 계정관리 및 통제를 위한 LDAP 구성 계획  - 시스템 보안 취약점 진단 및 적용 |
| 이슈 사항 | - NewsQ 추천시스템  - 분당 IDC 전력 사용량 관련  - 분당 IDC 전체 시스템 이중화 - 서버나 네트웍 장비중 한대만 장애가 나더라도 모두 장애.  - cyNEO-MDB 설계 검토 필요. - 20대의 MDB중 한대만 장애나도 전체 장애.  - EMS 적용 여부 검토, 판단(엔키아, 자빅스)  - OP 구축 검토(operator 위치, 계약 관계 검토) | |
| 비고 |  | |