|  |
| --- |
| 시스템팀 주간 업무 보고 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **실시사항** (7/9 ~ 7/13) | 예정사항 (7/16 ~ 7/20) |
| 시스템팀 |  성수 IDC 장애조치 (7/12)  - CyNEO-XH33 서버 파워 불량으로 인한 서버 교체  - EBO-File02 서버 디스크 교체  - zabbix 신규서버 구축   xenserver vm 생성 스크립트 작성 (~7/11)     업무 프로세스, 서비스 플로우 파악, IDC 서버 물리적 위치파악   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정  - 우선순위 조정으로 보류   TICK Stack을 통한 Application 모니터링 구축(5/4 ~ )  - 전체 시스템 Application 모니터링 통합 활용 여부에 대해 S/W 적합성 및 다른 S/W 재검토 中   Scouter Application 성능 모니터링 구축(5/4 ~ )  - Scouter 서버, Management Zone에 신규 설치 및 기존 연동 설정 변경   서버 장애 파트 교체(7/10)  - 디스크 Fail 상태의 서버들 디스크 교체 완료   CIS, IMS 백업 기동용 서버 신규 구축(7/10 ~ 7/18)  - 단독 운영 서버에 대해 백업용 시스템 구축 완료  - O/S 설치 및 데이터 복사 완료  - 서비스 테스트 후 백업 상태 유지 예정   Proxy 서버 증설(7/12 ~ 7/16)  - 신규 설치한 Host에 리소스 여유로 Guest VM 1대 증설  - 필요 연동 설정 中   파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정   API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인   싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속) |  타임라인서버 이중화(~ 7/20 )  - 기안서 작성(작성중) ( ~ 7/10)  - 견적서 (재견적 요청)  - 단일구성된 ORA02/ORA07의 업무연속성을 위한 이중화 계획   시스템 자산 정리(~ 7/20 )  - 싸이월드, 에어라이브, 뉴스큐 분류하여 자산대장 정리   파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정   zabbix 어플리케이션 설치   신규 서버 설치 후 기본 패키지설치, 보안설정 스크립트 작성   업무 프로세스, 서비스 플로우 파악, IDC 서버 물리적 위치파악   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정  - 우선순위 조정으로 보류   TICK Stack을 통한 Application 모니터링 구축(5/4 ~ )  - 전체 시스템 Application 모니터링 통합 활용 여부에 대해 S/W 적합성 및 다른 S/W 재검토 中   CIS, IMS 백업 기동용 서버 신규 구축(7/10 ~ 7/18)  - 단독 운영 서버에 대해 백업용 시스템 구축 완료  - O/S 설치 및 데이터 복사 완료  - 서비스 테스트 후 백업 상태 유지 예정   Proxy 서버 증설(7/12 ~ 7/16)  - 신규 설치한 Host에 리소스 여유로 Guest VM 1대 증설  - 필요 연동 설정 中   API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인   싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속) |
| 이슈 사항 | - NewsQ 추천시스템  - 분당 IDC 전력 사용량 관련  - 분당 IDC 전체 시스템 이중화 - 서버나 네트웍 장비중 한대만 장애가 나더라도 모두 장애.  - cyNEO-MDB 설계 검토 필요. - 20대의 MDB중 한대만 장애나도 전체 장애.  - EMS 적용 여부 검토, 판단(엔키아, 자빅스)  - OP 구축 검토(operator 위치, 계약 관계 검토) | |
| 비고 |  | |