|  |
| --- |
| 시스템팀 주간 업무 보고 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **실시사항** (7/16 ~ 7/20) | 예정사항 (7/23 ~ 7/27) |
| 시스템팀 |  타임라인서버 이중화(~ 8/20 )  - 기안서 작성후 보고 (7/16)  - 견적서 (재견적 요청)  - 단일구성된 ORA02/ORA07의 업무연속성을 위한 이중화 계획   zabbix 모니터링 시스템 고도화  - zabbix 어플리케이션 최신버전 설치완료  - 모니터링 설정 테스트 진행  (오체크 되는부분 확인 중)   업무 프로세스, 서비스 플로우 파악, IDC 서버 물리적 위치파악   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정  - 우선순위 조정으로 보류   TICK Stack을 통한 Application 모니터링 구축(5/4 ~ 7/31)  - 전체 시스템 Application 모니터링 통합 활용 여부에 대해 S/W 적합성 및 다른 S/W 재검토 中   CIS, IMS 백업 기동용 서버 신규 구축(7/10 ~ 7/31)  - 서버별 서비스 테스트 中   Proxy 서버 증설(7/12 ~ 7/16)  - CP 연동 설정 후 서비스 투입 완료   Management S/W LDAP 연동(7/18 ~ 7/19)  - PHPIPAM LDAP 연동 완료   싸이앱 QC 시스템 복구 (7/18 ~ 7/20)  - QC 시스템 복구 및 테스트 확인   이벤트 이미지 업로드용 Cache 서버 구축 - 성수(7/20 ~ 7/24)  - 기존 분당에 업로드하여 사용하던 이벤트용 이미지 서버를 성수에 신규 구축   파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정   API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인   싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속) |  zabbix 모니터링 시스템 고도화  - 모니터링 설정 범위 계획  - 모니터링 설정 테스트 진행  - 전 서버 배포방식 계획   업무 프로세스, 서비스 플로우 파악, IDC 서버 물리적 위치파악   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정  - 우선순위 조정으로 보류   TICK Stack을 통한 Application 모니터링 구축(5/4 ~ )  - 전체 시스템 Application 모니터링 통합 활용 여부에 대해 S/W 적합성 및 다른 S/W 재검토 中   CIS, IMS 백업 기동용 서버 신규 구축(7/10 ~ 7/31)  - 서버별 서비스 테스트   Management S/W LDAP 연동(7/23 ~ 7/27)  - NMS LDAP 연동   이벤트 이미지 업로드용 Cache 서버 구축 - 성수(7/20 ~ 7/24)  - 기존 분당에 업로드하여 사용하던 이벤트용 이미지 서버를 성수에 신규 구축  - 분당->성수 신규 구축에 따라 업로드 T/G 수정   파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정   API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인   싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속) |
| 이슈 사항 | - NewsQ 추천시스템  - 분당 IDC 전력 사용량 관련  - 분당 IDC 전체 시스템 이중화 - 서버나 네트웍 장비중 한대만 장애가 나더라도 모두 장애.  - cyNEO-MDB 설계 검토 필요. - 20대의 MDB중 한대만 장애나도 전체 장애.  - EMS 적용 여부 검토, 판단(엔키아, 자빅스)  - OP 구축 검토(operator 위치, 계약 관계 검토) | |
| 비고 |  | |