|  |
| --- |
| 시스템팀 주간 업무 보고 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **실시사항** (7/23 ~ 7/27) | 예정사항 (7/30 ~ 8/3) |
| 시스템팀 |  zabbix 모니터링 시스템 고도화  - 메일서버 설정  - discovery 기능을 이용한 host 자동생성 기능 추가  - 적용할 서버 정보 파악  - DB(mysql) 기본 모니터링 범위 산정 및 item 템플릿 추가  - trigger 범위 산정, 배포 계획 문서화  - 행(hang) 발생한 서버 리부팅  - 파워서플라이 fault 난 서버 복구  - 특정서버 불필요한, fault 난 디스크 제거   BGM DB서버 이관작업 준비   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정  - 우선순위 조정으로 보류   TICK Stack을 통한 Application 모니터링 구축(5/4 ~ )  - 전체 시스템 Application 모니터링 통합 활용 여부에 대해 S/W 적합성 및 다른 S/W 재검토 中  - Elastic Products 리서치 中   CIS, IMS 백업 기동용 서버 신규 구축(7/10 ~ 7/25)  - 서비스 확인 완료. 이후 이중화 작업 협의 예정   뉴스큐 추천 검색어 T/S(7/25)  - 키워드 미등록 문제로 웹팀과 협업하여 처리 완료   Windows 개발 서버 노후화로 인한 포팅 진행(7/26 ~)  - 서버 신규 설치 및 데이터 복사 中   이미지 서버 SSL 적용(7/22 ~ 7/23)  - 신규 페이지 SSL 설정으로 인한 이미지 서버 SSL 적용  - 기존 Nginx SSL 미포함으로 re-compile 완료   파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정   API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인   싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속) |  타임라인서버 이중화(~ 8/3)  - 품의   만료 예정 도메인 연장  - 견적 및 품의   zabbix 모니터링 시스템 고도화  - 전 서버 배포방식 공유 및 배포  - LDAP 연동     BGM DB서버 이관작업   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정  - 우선순위 조정으로 보류   TICK Stack을 통한 Application 모니터링 구축(5/4 ~ )  - 전체 시스템 Application 모니터링 통합 활용 여부에 대해 S/W 적합성 및 다른 S/W 재검토 中  - Elastic Products 리서치 中   Windows 개발 서버 노후화로 인한 포팅 진행(7/26 ~)  - 서버 신규 설치 및 데이터 복사 中   파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정   API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인   싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속) |
| 이슈 사항 | - NewsQ 추천시스템  - 분당 IDC 전력 사용량 관련  - 분당 IDC 전체 시스템 이중화 - 서버나 네트웍 장비중 한대만 장애가 나더라도 모두 장애.  - cyNEO-MDB 설계 검토 필요. - 20대의 MDB중 한대만 장애나도 전체 장애.  - EMS 적용 여부 검토, 판단(엔키아, 자빅스)  - OP 구축 검토(operator 위치, 계약 관계 검토) | |
| 비고 |  | |