|  |
| --- |
| 시스템팀 주간 업무 보고 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **실시사항** (8/13 ~ 8/17) | 예정사항 (8/20 ~ 8/24) |
| 시스템팀 |  zabbix 모니터링 시스템 고도화  - 뉴스큐 관련 서버 서비스 port item, trigger 추가설정  - 일부 trigger 수정  - Log 모니터링 item, trigger 추가   성수 idc 업무  - 메인DB 서버 Disk 5개 교체  - NewsQ-XH5 서버 자산번호 확인   업무 프로세스, 서비스 플로우 파악, IDC 서버 물리적 위치파악   싸이코인(CLINK) DNS 등록 (8/10)  - <http://cyico.cyworld.com>  - http://clinkico.cyworld.com   타임라인서버 이중화(~ 8/3)  - 품의   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정  - 우선순위 조정으로 보류   TICK Stack을 통한 Application 모니터링 구축(5/4 ~ )  - Elastic Products 리서치 中   IMS 컴즈 사설IP -> 공인IP 연동 변경(8/13 ~ 14)  - IMS에서 컴즈와의 사설 연동 구간 공인 IP로 변경  - DB팀 협조하에 적용 완료   NMS Version 업데이트(8/13)  - Ver.1.40-15 -> Ver.1.42.01-28 업데이트 완료   IDC 통합 프로젝터(~8/17)  - 계획서 작성   만료 예정 도메인 연장  - 예치금 충전 및 연장 완료   성수 IDC IP Usage 현행화(계속)  - 성수IDC내에 사용 중인 62개 IP대역 정리 완료   자산관리 페이지 개발(8/17 ~)  - 파일로 관리 -> 웹 관리로 변경을 위한 페이지 개발     외부 공격시도 IP 차단(계속)  - 보안팀에서 주기적으로 요청하는 공격시도 IP에 대해 차단 설정 완료   파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정   API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인   싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속) |  타임라인서버 이중화(~ 8/3)  - 계획서 작성   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정  - 우선순위 조정으로 보류   TICK Stack을 통한 Application 모니터링 구축(5/4 ~ )  - Elastic Products 리서치 中   자산관리 페이지 개발(8/17 ~)  - 파일로 관리 -> 웹 관리로 변경을 위한 페이지 개발   파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정   API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인   싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속)   zabbix 모니터링 시스템 고도화  - 적용사항 문서 업데이트 후 공유  - 분당 zabbix Log 모니터링 item, trigger 추가   성수 idc 업무  - MDB31 서버 Disk 교체  - LoginDB1s 서버 확인   개발소스 배포프로세스 파악   업무 프로세스, 서비스 플로우 파악, IDC 서버 물리적 위치파악 |
| 이슈 사항 | - NewsQ 추천시스템  - 분당 IDC 전력 사용량 관련  - 분당 IDC 전체 시스템 이중화 - 서버나 네트웍 장비중 한대만 장애가 나더라도 모두 장애.  - cyNEO-MDB 설계 검토 필요. - 20대의 MDB중 한대만 장애나도 전체 장애.  - EMS 적용 여부 검토, 판단(엔키아, 자빅스)  - OP 구축 검토(operator 위치, 계약 관계 검토) | |
| 비고 |  | |