|  |
| --- |
| 시스템팀 주간 업무 보고 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **실시사항** (9/17 ~ 9/21) | 예정사항 (9/24 ~ 9/28) |
| 시스템팀 |  ORA02 / ORA07 시스템 이중화  - 시스템 구성 세부 계획 수립 및 IDC 렉마운트 완료   성수 idc 업무  - cyneo-mdb108, ncybk-03 디스크 교체완료  - CyWEB 서버 3대 신규 설치  - 명절 전 서버 외관 점검   Grafana 모니터링 구축  - NewsQ 서비스 전체 등록 완료   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정  - 우선순위 조정으로 보류   자산관리 페이지 개발(8/17 ~)  - Ver 1.5.1 배포  - IPAM연동하여 미등록/미일치 자산 조회  - 대시보드 작업(API, UI) 완료  - CAIS 봇 노출 필드 수정   외부 공격시도 IP 차단(계속)  - 보안팀에서 주기적으로 요청하는 공격시도 IP에 대해 차단 설정 완료   파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정   API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인   싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속) |  ORA02 / ORA07 시스템 이중화  - 시스템 구성 세부 계획 수립   Grafana 모니터링 구축  - Cyworld 서비스 전체 등록  - 구성도 작성   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정  - 우선순위 조정으로 보류   자산관리 페이지 개발(8/17 ~)  - Ver 1.0 코드 Rest 방식으로 변경  - Ver 1.0 코드 일부 고도화 작업 진행  - Ver 1.5.1 코드 고도화 작업 진행  - Ver 2.0 개발 시작(IP관리/URL관리/대시보드 고도화)     분당IDC 타임라인 이중화 작업   파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정   API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인   싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속) |
| 이슈 사항 | - NewsQ 추천시스템  - 분당 IDC 전력 사용량 관련  - 분당 IDC 전체 시스템 이중화 - 서버나 네트웍 장비중 한대만 장애가 나더라도 모두 장애.  - cyNEO-MDB 설계 검토 필요. - 20대의 MDB중 한대만 장애나도 전체 장애.  - EMS 적용 여부 검토, 판단(엔키아, 자빅스)  - OP 구축 검토(operator 위치, 계약 관계 검토) | |
| 비고 |  | |